长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程

（第1标段）

招标文件

项目编号：长交采2019ZB034号

采   购   人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司

二〇一九年七月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1.  概况	8

2．招标文件	10

3．投标文件	11

4．投标	13

5．开标	13

6．评标	14

7．合同授予	14

8．重新招标和不再招标	15

9．纪律和监督	15

10.需要补充的其他内容	16

第三章   评标办法（综合评估法）	17

（一）评标程序	17

（二）评标方法	17

初步评审	17

（三）详细评审阶段	18

第四章   合同条款及格式	22

第一部分  通用合同条款	24

第二部分  专用合同条款	28

第三部分  附件	30

第五章   投标文件格式	34

目  录	35

一、投  标  函	36

二、投标内容汇总表	36

三、法定代表人身份证明	38

四、授权委托书	39

五、投标保证金	40

六、拟派项目部主要监理人员表	42

七、拟投入的主要仪器、设备一览表	43

八、资格审查材料	44

九、监理大纲	47

十、其它资料	48

# 第一章  招标公告

长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程监理、施工

及材料设备采购安装招标公告

长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程已经相关部门批准,现对该项目进行公开招标，欢迎符合相应资格条件的供应商参加。

一、采购人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

二、项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程

三、项目编号：长交采2019ZB034号

四、项目地点：长垣县境内

五、项目内容：本项目共划分八个标段，其中一标段为监理；二至五标段为施工；六至八标段为管材采购及安装。

第1标段：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程施工、管材采购及安装的全过程及工程质量保修阶段监理；

第2标段：新打水源井3眼、清水池1座、水厂机电设备采购安装、水表、立杆、入户配套、水表池等；

第3标段：新打水源井3眼、清水池2座、水厂机电设备采购安装等；

第4标段：新打水源井2眼、清水池1座、智能水表、水厂机电设备采购安装等；

第5标段：新打水源井2眼、清水池1座、水厂机电设备采购安装及除氟设备采购安装等；

第6～8标段： PE100、PVC-M塑料管材采购及安装（PVC-M管材为白色）。

六、招标范围：图纸及工程量清单包含的全部内容（各标段详细工程量见招标文件）

七、采购预算金额：

1标段：213300.00元 （大写：贰拾壹万叁仟叁佰元整）

2标段：2020930.79元 （大写：贰佰零贰万零玖佰叁拾元柒角玖分）

3标段：2080786.17元 （大写：贰佰零捌万零柒佰捌拾陆元壹角柒分）

4标段：2098617.07元（大写：贰佰零玖万捌仟陆佰壹拾柒元零柒分）

5标段：2133353.01元（大写：贰佰壹拾叁万叁仟叁佰伍拾叁元零壹分）

6标段：1573737.78元（大写：壹佰伍拾柒万叁仟柒佰叁拾柒元柒角捌分）

7标段: 1571353.26元（大写：壹佰伍拾柒万壹仟叁佰伍拾叁元贰角陆分）

8标段: 1522090.79元（大写：壹佰伍拾贰万贰仟零玖拾元柒角玖分）

八、资金来源：中央投资、县财政资金及群众配套

九、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障的良好记录；

5、近五年，在经营活动中无重大违法记录；

6、具有加载“统一社会信用代码”的营业执照；

7、投标人资质要求：

（1）第1标段资格要求：①投标人须具有水利工程施工监理乙级及以上资质企业；②拟任项目总监理工程师须具有水利工程监理工程师资格证书并具有工程类高级技术职称，与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）；③拟任项目总监理工程师不得有在建工程，须出具无在建监理项目承诺书；④投标人及拟投入的主要人员须为全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开人员（以网上公示为准）。

（2）第2～5标段资格要求：①投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；②拟任项目经理（无在建工程，并出具无在建承诺书）应具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格、应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；③技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称，企业主要负责人、拟任专职安全员应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；④投标人及拟投入的主要人员（拟任项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人）须为全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开人员（以网上公示为准）；⑤项目经理、技术负责人、专职安全员须具有与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）；⑥具有2016年7月1日以来农村饮水安全项目类似工程业绩（类似业绩包括500米及以上水源井工程；所有类似业绩以中标通知书、合同、验收或完工证书三者同时具备为准）。

（3）第6～8标段资格要求：①投标人须具有省级及以上卫生部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件；②产品经过相关部门质量检测合格（2016年以来）；③所有标段必须为材料生产厂家，不接受销售商和代理商申请。

8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】。附本公司在以上任意一个网站上的查询记录；（查询日期须在开标前一周内）

9、应用“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”查询投标人相关主体(企业法人、法定代表人、授权委托人、项目经理（项目负责人）或总监理工程师)的查询结果,凡被列入的，依法限制其参与投标和工程建设。

10、投标人应提供近3年是否有行贿犯罪记录的情况说明。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪记录情况的，按不良行为处理。

11、投标人可投报上述任意两个标段，但最多只能中标1个。如果投标人同时是两个标段的第一中标候选人，则按标段顺序推荐为第一中标候选人，其他标段不再推荐为中标候选人；

12、2～5标段：有拖欠农民工工资记录，并被行政主管部门通报的投标单位不允许参加本项目投标；

13、对于出借资质围标、串标的从业单位，一经查实，列入黑名单，并取消其该项目的投标资格；

14、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包；

15、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标文件将按废标处理。

十、投标报名及招标文件的获取：

（一）网上下载招标文件

1、网上报名及下载招标文件时间：2019年 7月 8日上午8：00至2019年7月 12 日下午18：00（法定公休日、法定节假日除外）。

2、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·长垣县）》“系统用户注册”入口http://www.cyxggzy.cn/）进行免费注册登记（详见“资料下载-投标人报名、缴费绑定及文件下载操作手册”）；

3、在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·长垣县）》“进入会员系统”入口（http://www.cyxggzy.cn/）自行下载招标文件。

（二）招标文件售价300元/标段，投标人在递交投标文件时向采购代理机构交纳招标文件费用，售后不退。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年 7 月 30 日9时00分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：长垣县财审大厦八楼8002房间第二开标室。

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本一份、副本四份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

十二、发布公告的媒体： 本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省水利网》、《河南省政府采购网》、《长垣县公共资源交易管理中心网》网站上发布。

十三、招标联系方式

采购人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

采购人地址：长垣县宏力大道569号

联系人：张先生

电  话：0373-8887884

采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司
采购代理机构地址：郑州市东风东路众意路南100米路东三楼

联系人：张女士

联系电话：18738336062

十四、监督单位及联系电话

长垣县水利局： 0373-8887639

长垣县财政局： 0373-8883625

长垣县农村饮水安全工程建设管理局

河南东圣工程管理有限公司

2019年 7 月 4 日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统（http://www.cyxggzy.cn/ggzy/）下载“投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统全电子操作手册（投标人）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统（http://www.cyxggzy.cn/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 采购人 | 采购人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局 采购人地址：长垣县宏力大道569号 联 系 人：张先生 电 话：0373-8887884 |
| 1.1.3 |  | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司 采购代理机构地址：郑州市东风东路众意路南100米路东三楼 联系人：张女士 电 话：18738336062 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |
| 1.1.5 |  | 建设地点 | 长垣县魏庄办事处、芦岗乡、苗寨镇、佘家镇、恼里镇、孟岗镇、张三寨镇、蒲东办事处、蒲西办事处、蒲北办事处、常村镇、方里镇、满村镇、樊相镇14个乡（镇、办事处） |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 中央投资、县财政资金及群众配套 |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 施工、管材采购及安装全过程及工程质量保修阶段的监理工作 |
| 1.3.2 |  | 计划工期 | 施工全过程及工程质量保修阶段 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件和能力 | 符合招标公告要求 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 | 2019年 7 月 30 日9：00（北京时间，下同） |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 交纳方式：电汇或转账。（需由基本账户转出） 投标保证金金额为： 1标段：人民币叁仟元整（￥：3000.00元）； 保证金缴纳形式：潜在供应商缴纳保证金须通过单位银行基本存款账户(请勿使用账户结算卡转账，以免无法绑定)采取电汇、转账支票、网上银行形式之一转账至指定账户，非基本存款账户缴纳的投标保证金，视同缴费失败。备注中需注明所投项目编号。 账户名称：长垣县公共资源交易管理中心投标保证金往来账户 开 户 行：中国工商银行长垣县支行 账 号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(以系统生成子账号为准） 保证金账号（即系统生成子账号）获取方式：供应商用CA登录交易平台——网上报名——费用缴纳指南及注意事项——费用缴费说明单，按照系统产生的虚拟子账户进行保证金缴纳 - 不同供应商的保证金账号是不同的。 - 每个标段下的每个供应商一个账号，即如果该项目有多个标段，供应商报了N个标段，就会生成N个不同的虚拟子账户，供应商缴纳保证金时就需要向这N个子账户里面分别进行缴纳。 3、如果供应商没有按照系统分配的子账号进行缴纳，会导致系统无法识别保证金缴纳情况，视同缴纳失败。 缴纳截止及绑定截止时间：2019年 7 月 29 日16:30时（以到账时间为准） 特别提醒： 1、投标保证金缴纳截止时间和投标保证金绑定时间为同一时间，请供应商合理安排投标保证金到账及绑定时间。 2、保证金缴纳后需要绑定到标段，绑定操作流程可以在“长垣县公共资源交易管理中心网”首页右下角文档下载中查看（http://cyxggzy.cn/dcqjy/15101.jhtml） 3、交纳保证金的开户银行及账号必须和供应商信息库中基本存款账户信息一致，如果不一致会导致系统无法识别保证金交纳情况。 4、如投报多个标段必须按标段分别交纳投标保证金。每个标段的保证金必须一次性全额转账，多交或少交或一个标段分次转账的保证金无法合并无法绑定。 5、保证金交纳成功后，请务必到系统保证金交纳页面查询投标保证金到达交易中心账户情况；如未查到基本账户交纳保证金的信息，请及时查看本单位名称与账号注册情况，或与办理业务银行联系解决； 6、经查询系统显示保证金已到账，请务必进行该标段保证金绑定，并打印保证金支付回执单。供应商应将打印的保证金支付回执单做为投标保证金交纳证明。保证金支付回执单须附在投标文件中。 7、如供应商未按上述要求交纳及绑定保证金，视为未交纳投标保证金并按无效标处理，由此造成的一切后果由供应商自行承担。 8、如果项目需要进行再次招标，供应商需要按照上述步骤重新缴纳和绑定保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）； |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2016年7月1日以来（以合同签订日期为准） |
| 3.6.3 | 投标文件的签署盖章 |  | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 |  | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·长垣县）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本四份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 3.6.5 | 装订要求 |  | 采用左侧胶订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 项目名称、项目编号、标段名称、投标人名称并加盖公章，投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启等。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 长垣县财审大厦八楼8002房间第二开标室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会成员：由七人组成（采购人代表占2人，从依法组建的专家库中随机抽取技术、经济的专家5人） |
| 10 | 需要补充的其它内容 |  |  |
| 10.1 | 最高投标限价 |  | 本标段设最高投标限价。 最高投标限价为：213300.00元 （大写：贰拾壹万叁仟叁佰元整）。 注:投标单位投标报价不得超过最高投标限价,否则其投标将被否决。 |
| 10.2 | 类似项目 |  | 农村饮水安全项目 |
| 10.3 | 业绩要求 |  | 投标人业绩应符合下列要求：未在全国水利建设市场监管服务平台公示的业绩将不予认定。投标人应将上述网站查询网页打印并加盖单位公章作为业绩证明材料附入投标文件中，否则视为无效业绩。 注：采购人和代理机构将对投标人提供的业绩进行复核，若发现业绩造假者，将上报行政主管部门取消其中标资格、没收投标保证金，并记入企业不良行为记录。 |
| 10.4 | 招标代理费 |  | 中标单位参照计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 |
| 10.5 | 电子化采购模式 |  | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场需要提供。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 建议投标人在开标当天携带电脑，开标时自己解密加密文件。 |
| 10.6 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，异议、投诉按以下程序进行； 投标人对招标文件有异议的，应当在递交投标文件截止之日10日前向采购人或采购代理机构提出异议； 投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出； 采购人或采购代理机构在收到投标人异议后三日内作出答复，并以书面形式答复异议投标人或其他利害关系人，但答复内容不涉及商业秘密。提出异议的投标人或其他利害关系人须提供相关证明材料，并对异议内容的真实性承担责任。 异议联系人：张女士 电话：18738336062. 地址：郑州市东风东路众意路南100米路东三楼. 投标人或其他利害关系人对采购人或采购代理机构的异议答复不满意或在规定时间内未得到答复的，投标人或其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门（长垣县财政局、长垣县水利局）投诉。提出投诉前，应当先向采购人或采购代理机构提出异议。 投诉联系方式： 长垣县水利局; 长垣县财政局. 电话：0373-8887639; 电话：0373-8883625. 地址：长垣县宏力大道中段; 地址：长垣县财审大厦4楼4013室. |

总   则

## 1.  概况

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目监理进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3工程规模、招标范围、工期和质量要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工监理的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）项目总监资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计监理总承包的除外；

(3）为本工程的施工方；

(4）为本工程的代建人；

(5）为本工程提供招标代理服务的；

(6）与本工程的施工方或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本工程的施工方或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

(8）与本工程的施工方或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人领取招标文件后自行踏勘本工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（本项目不召开投标预备会）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章.招标公告

第二章.投标人须知

第三章.评标办法（综合评估法）

第四章.合同条款及格式

第五章.投标文件格式

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

## 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标内容汇总表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、拟派监理部监理人员表

七、拟投入的主要仪器、设备一览表

八、资格审查资料

九、监理大纲

十、中小企业声明函（格式，如是）

十一、其它资料

3.2 投标报价

3.2.1  本工程监理投标报价以人民币结算。

3.2.2  投标人的监理酬金是在招标文件说明的全部工作内容的监理责任期内，采购人按合同规定的监理服务范围及要求所提供的全部服务的报酬；

3.2.3采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得高于最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标人的投标报价应根据监理责任范围和市场行情由投标人结合本工程实际情况和自身实力。

3.2.5投标人在报价时应充分考虑监理期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动；

3.2.6监理酬金=监理中标价

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金：投标人应提交的投标保证金额详见“ 投标人须知前附表”，投标保证金作为其投标的重要一部分，是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为使采购人的权益受到损害时，投标人的投标保证金将不予退还。

3.4.2保证金的交纳方式：详见投标人须知前附表。

3.4.3未按前述要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

3.4.4保证金的退还方式：投标保证金以转账或电汇方式退还与投标单位名称一致的账户。

3.4.5未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

3.4.6中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同后五个工作日内无息退还。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本的复印件（加盖单位公章）、企业资质证书副本的复印件（加盖单位公章）。

3.5.2拟任项目总监理工程师须具有水利工程监理工程师资格证书并具有工程类高级技术职称，与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）；拟任项目总监理工程师不得有在建工程，须出具无在建监理项目承诺书；投标人及拟投入的主要人员须为全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开人员（以网上公示为准）。

3.5.3类似工程监理业绩。企业2016年7月1日以来至少完成过一个类似工程业绩（以合同签订日期为准）

3.5.4 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）；

3.5.5不接受不良行为记录期内的企业投标，投标企业及其相关执（从）业人员须在全国水利建设市场监管服务平台公示人员（以网上公示为准），且投标人开标时的委托代理人应是企业在全国水利建设市场监管服务平台公示的委托代理人。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件正本、副本、备份文件（使用电子介质存储）分别密封在不透明的密封袋内，封口处应有投标单位公章。封皮上写明“正本、副本、备份文件”字样，项目名称及标段、项目编号、投标单位全称、地址，并注明“2019年 7 月 30 日上午9:00 启封”字样，正本与副本如有差异的，评审时以正本为准。

4.1.2 投标文件上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5．开标

5.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标大会，采购监督部门代表、采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

5.2投标方应委派授权代表参加开标活动，参加开标的授权代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。

5.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2） 电子投标文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

5.4投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会的视为同意此次评审结果。

5.5开标大会结束后，授权委托人应在指定地点等待采购代理机构的安排，不得擅自离开，否则，因此产生的一切不利影响由投标人自行承担。

5.6采购人将邀请长垣县财政局等有关部门对本项目进行监督，监督部门将视情况到现场进行监督。

## 6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由七人组成（采购人代表占2人，从依法组建的专家库中随机抽取技术、经济的专家5人）

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7．合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐1-3名中标候选人。

7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，将中标结果在发布公告的同一媒体上公布，经公示无异议后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3中标人无故放弃中标，没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9．纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.4电子交易系统分析出“投标文件制作机器特征码相同”即可判定为投标文件的制作单位围标串标。一经发现，将按照法律法规关于围标串标的处罚条款作出相应处理，并纳入信用管理。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑

9.5.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出书面质疑材料。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

9.5.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复内容不得涉及商业秘密。

9.6 投诉

9.6.1质疑投标人对采购人的答复不满意的，或者未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

9.6.2投标人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

9.6.3投标人投诉时，应当具备以下法定必备条件：

1、投诉投标人应具备以下基本条件：

①投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

②提起投诉前已依法进行质疑；

③在投诉有效期限内提起投诉；

④属于本财政部门管辖；

⑤同一投诉事项未经财政部门投诉处理。

2、投标人投诉时，应当提交投诉书，投诉书应包括以下主要内容：

①投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等应齐全；

②具体的投诉事项及事实依据应清晰；

③质疑和质疑答复情况及相关证明材料应齐全；

④投诉事项应与质疑事项一致，应标注提起投诉的日期；

⑤投诉人为自然人的，由本人签字；

⑥投诉人为法人或者其他组织的，由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

## 10.需要补充的其他内容

见投标人须知前附表

# 第三章   评标办法（综合评估法）

## （一）评标程序

1、评标委员会对投标文件进行初步评审，列出投标文件的全部偏差或废标，提出需要投标人澄清的问题。

2、投标人以书面形式答复评标委员会提出的需要其澄清的问题。

3、评标委员会对投标文件进行详细评审，并对投标文件进行横向综合评比后，按赋分标准进行综合打分。

4、评标委员会对投标文件得分进行汇总，并按得分从高到低的排序，如出现两个或多个得分相同情况，则按“投标报价低者优先”进行排序。

5、评标委员会根据各投标人最终得分排序结果，向采购人推荐前三名为中标候选人。

## （二）评标方法

本次招标采用综合评审法进行评标。

## 初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效投标报价 |
|  |  | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有加载“统一社会信用代码”的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 投标人须具有水利工程施工监理乙级及以上资质企业；开标时，需提供原件或盖公章复印件，并与全国水利建设市场监管服务平台公开信息一致，提供虚假信息者将取消其投标资格。 |
|  |  | 财务要求 | 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）； |
|  |  | 业绩要求 | 具有2016年7月1日以来农村饮水安全项目类似工程业绩（以中标通知书、合同、竣工或完工证书三者同时具备为准）。开标时，需提供中标通知书、合同、完工或竣工验收证书，三者同时具备为准，未在全国水利建设市场监管服务平台公示的业绩将不予认定。 |
|  |  | 项目总监 | 拟任项目总监理工程师须具有水利工程监理工程师资格证书并具有工程类高级技术职称、与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）；拟任项目总监理工程师不得有在建工程，须出具无在建监理项目承诺书； |
|  |  | 信用中国 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任一网站上的查询记录；（查询日期须在开标前一周内） |
|  |  | 其他要求 | 投标人及拟投入的主要人员（拟派总监理工程师）须为全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开人员（以网上公示为准）； 报名企业在全国水利建设市场监管服务平台进行信用信息公开。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 投标报价不得高于最高投标限价或低于项目成本价 |
|  |  | 投标内容 | 长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程施工、管材采购及安装的全过程及工程质量保修阶段监理 |
|  |  | 工期 | 施工全过程及工程质量保修阶段 |
|  |  | 工程质量 | 合格 |
|  |  | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起60日历天 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定要求。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“水利工程施工监理合同”规定 |

注：1、开标时必须按要求提供资格审查资料，否则不能通过资格审查。其中：（采购人和采购代理机构在开标后根据招标文件要求的投标人资格认真核对投标人所提供的资格原件，并填写《资格性审查表》）

2、未能通过上述评审的投标人不能进入详细评审阶段。

## （三）详细评审阶段

评分标准如下：

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：25分 监理大纲：26分 监理机构：30分 企业信誉和业绩：13分 服务承诺：6分 |  |
| 2.2.2 |  | 有效投标报价 | 低于最高投标限价的为有效投标报价 |  |
| 2.2.3 |  | 评标基准价计算方法 | 评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。 评标价=投标报价×（1-∑价格折扣幅度） 价格调整要素及价格折扣幅度列表： 注：符合价格折扣的投标投标人需提供相关资质证明，复印件需在投标文件中体现，原件现场备查。 评标价格要素; 价格折扣幅度. 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）; 6%. 评标价=投标人报价×（1-∑价格折扣幅度） 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/评标价）×25分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.3 （1） | 监理大纲 评分标准 （26分） | 监理工作程序、方法和制度 |  | 根据监理工作程序、方法和制度的合理性（3分） |
|  |  | 工程进度控制措施 |  | 根据工程进度控制措施合理性（3分） |
|  |  | 工程质量控制措施 |  | 根据工程质量控制措施合理性（3分） |
|  |  | 安全生产管理措施 |  | 根据安全生产管理措合理性（4分） |
|  |  | 组织协调及措施 |  | 根据组织协调及措施合理性（3分） |
|  |  | 文明施工、环境保护管理措施 |  | 根据文明施工、环境保护管理措施合理性（3分） |
|  |  | 对招标项目重点与难点分析及拟采用的对策 |  | 对招标项目重点与难点分析及拟采用措施，分析合理，措施得当的（3分） |
|  |  | 保证旁站监 理措施 |  | 设置工程旁站监理部位（过程）的，旁站监理部位（过程）设置合理的且全面旁站监理措施全面、可行的（4分） |
| 2.2.3（2） | 监理机构（30分） | 监理机构的设置及人员岗位职责 （3分） |  | 根据监理机构的设置及人员岗位职责情况（3分） |
|  |  | 监理人员进场计划 （3分） |  | 根据监理人员的进场计划（3分） |
|  |  | 监理部投入的设备、仪器 （4分） |  | 监理部投入的仪器设备齐全，能完全满足工程监理需要，得4分；仪器设备不齐全，部分满足工程监理需求，得2分；无仪器设备的，不得分 |
|  |  | 对工程建设的建议 （2分） |  | 根据对工程建设的建议情况（2分） |
|  |  | 拟投入总监理工程师（11分） |  | 1、类似工程监理（2016年7月1日以来），承担过3项得5分，每增加1项加2分，最多加6分，没有不得分（需提供全国水利建设市场监管服务息平台上公开业绩，中标通知书、合同原件、竣工或完工证书同时具备为准） |
|  |  | 拟投入主要监理人员 （7分） |  | 1、根据人员数量满足工作需要，职称及专业搭配合理情况（4分）（提供相关证明材料复印件） 2、具有类似工程监理经验的人员≥80%得3分，＜80%且≥70%得2分，＜70%且≥60%得1分，否则不得分（提供相关证明材料复印件） |
| 2.2.3（3） | 企业信誉和业绩 （13分） | 财务状况 （3分） |  | 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表），投标人财务状况，每年盈利得1分，每年持平得0.5分，每年亏损不得分。（指当年财务状况） |
|  |  | 类似工程监理经验 （5分） |  | 2016年7月1日以来企业具有类似工程监理业绩，承担过3项得2分，每增加2项加1分，最多加3分，没有不得分（以中标通知书和合同原件为准） |
|  |  | 获奖情况 （3分） |  | 2016年1月1日以来承担的工程监理，获省级及以上主管部门颁发的奖项，每一项得1分，最多得3分，没有不得分（以原件为准） |
|  |  | 有关项目法人、质量监督部门对投标人的评价（2分） |  | 有关项目法人、质量监督部门对投标人评价意见好的，一项得1分，最多得2分；没有不得分 |
| 2.2.3 （4） | 服务承诺评分标准(6分) | （1）保修期间服务承诺 (3分) （2）与监理工作相关的协调工作承诺 (3分) |  |  |
| 备注： 1、以上内容如有缺项的，则该项不得分。 2、本评标办法中所指的类似工程是工程内容或工程性质类似的项目监理。 |  |  |  |  |

# 第四章   合同条款及格式

水利工程施工监理合同书

委 托 人：

监 理 人:

合同编号：

合同名称：

依据国家有关法律、法规，（委托人名称）（以下简称委托人）与（监理人名称）（以下简称监理人），提供（项目名称）                   工程  （监理项目名称）   监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

（一）工程概况：

1.项目名称：

2.建设地点：

3.工程等别（级）：

4.工程总投资（人民币，下同）：                     万元

5.工期：

（二）监理范围：

1.监理项目名称：

2.监理项目内容及主要特性参数：

3.监理项目投资：

4.监理阶段：   （施工期、保修期）

（三）监理服务内容、期限

1.监理服务内容：按专用合同条款约定。

2.监理服务期限：

自        年    月    日至        年    月    日

（四）监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）                                    元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

（五）监理合同的组成文件及解释顺序

1.监理合同书（含补充协议）；

2.中标通知书；

3.投标报价书；

4.专用合同条款；

5.通用合同条款；

6.监理大纲；

7.双方确认需进入合同的其他文件。

上列合同条款及格式为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

（六）本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

（七）合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本   份，委托人执   份，监理人执   份。

委  托  人：    （盖章）        监理人：      （盖章）

法定代表人：    （签名）        法定代表人：  （签名）

或授权代表：    （签名）        或授权代表：  （签名）

单位地址：                      单位地址：

邮    编：                      邮    编：

电    话：                      电    话：

电子信箱：                      电子信箱：

传    真：                      传    真：

开户银行：                      开户银行：

帐    号：                      帐    号：

签订地点：

签订时间：       年     月     日

# 第一部分  通用合同条款

1、词语涵义及适用语言

第一条  下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人

三、“承包人”指与委托人（发包人）签订施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条  本合同适用的语言文字为汉语文字。

2、监理依据

第三条  监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同条款及格式。具体内容在专用合同条款中约定。

3、通知和联系

第四条  委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系，更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条  在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条  委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

4、委托人的权利

第七条  委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

5、监理人的权利

- 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人核准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权有求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

6、委托人的义务

第九条  工程建设外部环境的协调工作。

第十条  按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关工程建设的资料。

第十一条  在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超出约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条  与承包人签订的施工合同中明确赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条  提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条  按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条  为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条  维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所做出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条  为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条  将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条  未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设中。

7、监理人的义务

第二十条  本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条  在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条  发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条  核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条  监督、检查工程施工进度。

第二十五条  按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条  协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条  按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条  及时做好工程施工各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条  编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条  按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条  妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

8、监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条  除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和合同以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条  国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条  委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

9、合同变更与终止

第三十六条  因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条  当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条  在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条  本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

10、违约责任

第四十条  委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条  委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条  监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

11、争议的解决

第四十三条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条  在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行合同约定的责任和义务。

12、其  他

第四十五条  委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

# 第二部分  专用合同条款

监理依据

第三条  本合同的监理依据为：

1、《水利工程建设项目监理规范》（SL288-2003）；

2、本合同工程的设计文件及各阶段设计文件；

3、施工、监理等所有标段的招标文件和投标文件；

4、本工程建设合同条款及格式；

5、国家相关的标准、规范、文件等。

委托人的权利

第七条  五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1.监理人本身发生变故不能履行合同时；

2.因监理人本身的原因造成委托人经济损失超过监理酬金时。

监理人的权利

第八条  八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1.因委托人的原因造成工期拖延超过合同工期10%时；

2.委托人不支付监理酬金或没能力支付监理酬金时。

委托人的义务

- 委托人向监理机构免费的资料为：

1、本合同工程的设计文件及各阶段设计文件；

2、施工、监理等所有标段的招标文件和投标文件；

3、本工程建设合同条款及格式；

4、建设过程中，有关部门颁发的相关文件。

上述文件提供的时间和份数由双方协商确定。

第十一条  委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件7天；紧急事项、变更文件1天；变更文件3天。

第十三条  委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为:

委托人免费向监理人提供生活和办公用房。监理人生活办公用水、电等费用及其它运转费用，均包括在投标报价中。

上述条件提供的时间由双方协商确定。

监理人根据工程需要应委托具有相应检测资质的试验单位进行检测，检测费用应包含在投标报价中。监理人的办公设施、设备、通讯设施和交通工具，由监理人自理。

监理人的义务

第二十条  监理服务内容：（见附件）

第二十一条  监理人应当在合同生效后7天内组建监理机构，并进驻现场。现场监理人员须明确专业监理工程师的姓名、职责。

第二十七条  需旁站监理的工程重要部位及需旁站监理的关键工序：由监理人提出，报委托人审核批准后确定。

第三十一条  在本合同终止后 90 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金支付方法:

二、支付方式为:银行转账。

第三十三条  监理附加服务酬金的计取与支付方法：

一.计取方法为：额外监理工作的监理报酬按如下方法计算：

额外监理报酬=额外工作日×额外监理工作人数×合同人均日酬金额。

二.支付方式为：银行转账。

三.支付时间为：完成额外监理工作30天内。

违约责任

第四十条  委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：与监理人实际损失数额相同，但总数不超过监理人提交的履约保证金数额。

第四十一条  因委托人延期支付监理服务酬金，应向监理人支付延付酬金的利息，利息的利率为同期国家银行存款利率。

第四十二条  监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：总数不超过监理人提交的履约保证金数额。

一、在进场时和施工监理期间，监理人更换投标文件中总监理工程师人选，更换一次按5万元计算违约金。监理人更换投标文件中主要监理人员人选，更换一次按3万元计算违约金。

二、未经发包人同意，总监理工程师离开工地脱离岗位或每季度平均在工地时间少于22天/月，按每天1000元/人计算违约金；主要监理人员离开工地或每季度平均在工地时间少于22天/月，按每天500元/人计算违约金。

三、在监理服务期内，未经发包人同意，监理人擅自更换包括总监和其他主要监理人员时，除按发包人要求及时纠正外，还应按10000元/人·次计算擅自更换总监的违约金，按5000元/人·次计算擅自更换其他主要监理人员的违约金。

争议的解决

第四十三条  争议调解、仲裁机构：

一.争议调解机构为：河南省长垣县水利局。

二.仲裁机构为：长垣县仲裁委员会。

其  他

第四十五条  委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励方法为：发包人视具体情况给予奖励。

# 第三部分  附件

本合同监理服务内容：施工标段的全部内容。

（一）设计方面

1、检查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

（二）施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同条款及格式约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同条款及格式、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。

（三）咨询方面

1、配合发包人聘请咨询专家开展工作；

2、根据咨询合同规定，向咨询专家提供工程资料与有关文件；

3、分析研究咨询专家建议和备忘录，选择合理的方案和措施，向发包人作出书面报告。

（四）工程验收方面

1、主持单元工程、分部工程验收。协助发包人按照国家有关规定进行工程各阶段验收、竣工验收及一角。

2、审核设计单位和施工单位编制的竣工验收文件、图纸和资料。

3、制定验收工作计划，编制监理机构应提供的竣工验收图纸及资料。

4、审批遗留问题处理方案，监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已移交工程中出现的缺陷、病害，调查其原因并确定相应的责任。

5、签发工程缺陷责任终止证书。

6、签发移交证书。

7、签发最终支付证书。

（五）监理人提供的信息文件

1、定期的信息文件—监理月报；

监理月报的主要内容：

（1）项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介；

（2）大事记；

（3）工程进度与形象面貌；

（4）资金到位和使用情况；

（5）质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况；

（6）合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等；

（7）现场会议和来往信函：包括会议记录、来往信函；

（8）监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项；

（9）施工人员情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题；

（10）安全和环境保护；

（11）进度款支付情况；

（12）工程进展图片；

（13）其他：包括水文和气象等自然情况。

2、不定期的信息文件—监理工作报告

（1）关于工程优化设计、工程变更或施工进展的建议；

（2）投资情况分析预测及资金、资源合理的配置和投入的建议；

（3）工程进度预测分析报告；

（4）发包人要求递交的其他报告。

3、日常监理文件

（1）监理日记及施工大事记；

（2）施工计划批复文件；

（3）施工措施批复文件；

（4）施工进度调整批复文件；

（5）进度款支付确认文件；

（6）索赔受理、调查及处理文件；

（7）监理协调会议纪要文件；

（8）其他监理业务往来文件。

4、其他文件及记录

按工程档案管理规定要求递交的其他文件与纪录。

5、文件报送份数：按发包人具体要求。

（六）文明工地

协助发包人创建文明工地。

# 第五章   投标文件格式

（项目名称）            （标段）

投标文件

项目编号：

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

目  录

一、投标函

二、投标内容汇总表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、拟派监理部监理人员表

七、拟投入的主要仪器、设备一览表

八、资格审查资料

九、监理大纲

十、中小企业声明函（格式，如是）

十一、其它资料

## 一、投  标  函

致：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

(投标人全称)授权(投标人代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的（项目名称及标段）招标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起60日内（日历天）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本  份，副本  份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金金额为人民币   元。

5、我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目的投标报价为：

（小写）           （大写）            。

6、我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中《合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方一旦中标，同意以计价格[2002]1980号文件和发改办价格[2003]857号文件规定作为参考缴纳招标代理服务费.

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________  电话：____________

传真：____________

投标人(公章)：__________

法定代表人（签字或盖章）：____________

授权代表(签字或盖章)：____________

日 期：

## 二、投标内容汇总表

| 项目名称及标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  | 投标 工期 |  |  |  | 投标 质量 |  |  |
| 计划进驻日期 | 接采购人进场通知后 天内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监理 工程师 |  | 级别 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

## 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：      职务：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章）

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件

## 四、授权委托书

本人    （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

委托代理人：                 （签字）

年    月    日

附：授权代理人身份证复印件

## 五、投标保证金

(附电子转账凭证、长垣县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单、开户许可证复印件，不得采用粘贴形式)

## 六、拟派项目部主要监理人员表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 从事专业 | 何时从事监理工作 | 职称 | 在本项目中拟任职务 | 监理工程师岗位证书 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 | 证号 |

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

年    月    日

## 七、拟投入的主要仪器、设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

年    月    日

## 八、资格审查材料

1 投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  | 资质证书等级编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照编号 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位总人数 |  | 其 中 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 2016年7月1日以来监理合同总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表后应附有单位简介、营业执照副本复印件、监理单位资质等级证书副本复印件，并加盖公章。

投  标  人：　　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　　　（签字）

年　　月　　日

2 业绩证明材料

表2-1     　　　　　     已完成或正在承担的类似工程监理情况

| 序号 | 工程 名称 | 工程等级 | 监理项目投资（万元） | 发包人 | 监理 范围 | 总监理工程师 | 监理人员数量 | 监理服务起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、上表应填写投标人2016年7月1日以来已完成或正在承担的类似工程监理情况；

2、本表应附有相应工程项目监理中标通知书、合同书、完工或竣工验收报告（复印件）、发包人评价意见（复印件）等证明材料，所附业绩必须为全国水利建设市场监管服务平台公示业绩，否则将不予认定，招标文件中附全国水利建设市场监管服务平台公示业绩截图，否则该项无效；

3、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章。

表2-2                    2016年1月1日以来投标人获奖情况

| 序号 | 获奖名称 | 获奖日期 | 获奖级别 | 颁证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表应附有获奖证书（复印件），否则该项无效；获奖级别包括国家级、省部级、司局、厅、地市级；

2、本表应加盖投标人公章。

3 财务状况

2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）；

4 单位信用及诉讼情况说明

投标人应对其2016年1月1日以来涉及的诉讼情况专题说明并加盖投标人公章。如未涉及，应声明本单位2016年1月1日以来未涉及任何诉讼事件；如涉及，应详细说明诉讼具体情况。

5主要监理人员情况

表5-1    拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序 号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专 业 | 职 称 | 从事监理工作年限 | 总监理工程师资格证书编号 | 监理员资格证书编号 | 拟担任职务 | 拟进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-2      　　　　　　　　拟任本工程主要监理人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |  |
| 拟在本工程中承担的职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、“主要人员”是指总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师；

2、本表应相应附有身份证、职称证书、岗位证书等复印件；

3、本表应加盖投标人公章。

## 九、监理大纲

- 十、中小企业声明函（格式，如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
     2.本公司参加    单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。

投标人认为符合此项条件的应出具证明材料。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
     本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：            （加盖单位公章）

年      月      日

十一、其它资料

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任一网站上的查询记录；（查询日期须在开标前一周内）；

2、应用“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”查询投标人相关主体(企业法人、法定代表人、授权委托人、项目经理或总监理工程师)的查询结果,凡被列入的，依法限制其参与投标和工程建设。

3、投标人应提供近3年是否有行贿犯罪记录的情况说明。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪记录情况的，按不良行为处理。

4、投标人认为应提交的其他资料。